ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Нижнепронгенского сельского поселения Николаевского муниципального района на 2017-2030 годы»

за 2022 год

Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Нижнепронгенского сельского поселения Николаевского муниципального района на 2017-2030 годы» (далее – Программа) утверждена постановлением администрации Нижнепронгенского сельского поселения Николаевского муниципального района Хабаровского края (далее – постановление администрации) от 19.12.2017 № 35-па.

Оценка эффективности реализации Программы за 2022 год проведена в соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ Нижнепронгенского сельского поселения, утвержденного постановлением администрации от 19.05.2021 № 19-па.

Проблема аварийности, связанной с автомобильным транспортом, в последнее десятилетие приобрела особую остроту в связи с несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества и государства в безопасном дорожном движении, недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения и крайне низкой дисциплиной участников дорожного движения.

Безопасность дорожного движения является одной из важных социально-экономических и демографических задач Российской Федерации. Аварийность на автомобильном транспорте наносит огромный материальный и моральный ущерб как обществу в целом, так и отдельным гражданам. Дорожно-транспортный травматизм приводит к исключению из сферы производства людей трудоспособного возраста. Гибнут или становятся инвалидами дети.

Целями и задачами Программы являются:

- безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, а также юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность на территории Нижнепронгенского сельского поселения;

- доступность объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования Нижнепронгенского сельского поселения;

- развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения в передвижении, субъектов экономической деятельности – в перевозке пассажиров и грузов на территории Нижнепронгенского сельского поселения;

- развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное с градостроительной деятельностью в Нижнепронгенском сельском поселении;

- обеспечение условий для управления транспортным спросом;

- создание приоритетных условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения по отношению к экономическим результатам хозяйственной деятельности;

- создание приоритетных условий движения транспортных средств общего пользования по отношению к иным транспортным средствам;

- создание условий для пешеходного и велосипедного передвижения населения;

- эффективность функционирования действующей транспортной инфраструктуры.

В связи с отсутствием финансовых средств в бюджете сельского поселения мероприятия Программы не выполнены.

ИНФОРМАЦИЯ

о расходах бюджета сельского поселения, в том числе за счет средств федерального, краевого и районного бюджетов,

средств бюджета сельского поселения и организаций за 2022 год на реализацию

муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Нижнепронгенского сельского поселения

Николаевского муниципального района на 2017-2030 годы»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Источники финансирования | Расходы (тыс. рублей) | | Процент выполнения |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Комплексное развитие транспорт-ной инфраструктуры Нижнепронгенского сельского поселения Николаевского муниципального района на 2017-2030 годы | Всего | 4621,0 | 0,0 | 0% |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| Краевой бюджет |  |  |  |
| Бюджет муниципального района |  |  |  |
| Бюджет сельского поселения | 4621,0 | 0,0 | 0% |
| Организации |  |  |  |
| 1. | Текущий ремонт и обслуживание автомобильных дорог Нижнепронгенского сельского поселения | Всего | 418,0 | 0,0 | 0% |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| Краевой бюджет |  |  |  |
| Бюджет муниципального района |  |  |  |
| Бюджет сельского поселения | 418,0 | 0,0 | 0% |
| Организации |  |  |  |
| 2. | Реконструкция дороги ул. Школьная (до второстепенная улица) 0,7 км | Всего | 2100,0 | 0,0 | 0% |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| Краевой бюджет |  |  |  |
| Бюджет муниципального района |  |  |  |
| Бюджет сельского поселения | 2100,0 | 0,0 | 0% |
| Организации |  |  |  |
| 3. | Реконструкция дороги ул. Центральная (до второстепенная улица) – 0,4 км | Всего | 0,0 | 0,0 |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| Краевой бюджет |  |  |  |
| Бюджет муниципального района |  |  |  |
|  |  | Бюджет сельского поселения |  |  |  |
| Организации |  |  |  |
| 4. | Реконструкция дороги ул. Советская (до второстепенная улица) – 0,5 км | Всего | 0,0 | 0,0 |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| Краевой бюджет |  |  |  |
| Бюджет муниципального района |  |  |  |
| Бюджет сельского поселения |  |  |  |
| Организации |  |  |  |
| 5. | Реконструкция дороги ул. Набережная (до второстепенная улица) – 1,0 км | Всего | 0,0 | 0,0 |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| Краевой бюджет |  |  |  |
| Бюджет муниципального района |  |  |  |
| Бюджет сельского поселения |  |  |  |
| Организации |  |  |  |
| 6. | Реконструкция дороги ул. Приамурская (до второстепенная улица) – 1,1 км | Всего | 0,0 | 0,0 |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| Краевой бюджет |  |  |  |
| Бюджет муниципального района |  |  |  |
| Бюджет сельского поселения |  |  |  |
| Организации |  |  |  |
| 7. | Капитальный ремонт ул. Школьная – 0,7 км | Всего | 0,0 | 0,0 |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| Краевой бюджет |  |  |  |
| Бюджет муниципального района |  |  |  |
| Бюджет сельского поселения |  |  |  |
| Организации |  |  |  |
| 8. | Капитальный ремонт ул. Центральная – 0,4 км | Всего | 0,0 | 0,0 |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| Краевой бюджет |  |  |  |
| Бюджет муниципального района |  |  |  |
| Бюджет сельского поселения |  |  |  |
| Организации |  |  |  |
| 9. | Капитальный ремонт ул. Советская – 0,5 км | Всего | 0,0 | 0,0 |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| Краевой бюджет |  |  |  |
| Бюджет муниципального района |  |  |  |
| Бюджет сельского поселения |  |  |  |
| Организации |  |  |  |
| 10. | Капитальный ремонт ул. Набережная – 1,0 км | Всего | 0,0 | 0,0 |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| Краевой бюджет |  |  |  |
| Бюджет муниципального района |  |  |  |
| Бюджет сельского поселения |  |  |  |
| Организации |  |  |  |
| 11. | Капитальный ремонт ул. Набережная – 1,1 км | Всего | 0,0 | 0,0 |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| Краевой бюджет |  |  |  |
| Бюджет муниципального района |  |  |  |
| Бюджет сельского поселения |  |  |  |
| Организации |  |  |  |
| 12. | Капитальный ремонт ул. Пограничная | Всего | 0,0 | 0,0 |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| Краевой бюджет |  |  |  |
| Бюджет муниципального района |  |  |  |
| Бюджет сельского поселения |  |  |  |
| Организации |  |  |  |
| 13. | Капитальный ремонт ул. Таежная | Всего | 0,0 | 0,0 |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| Краевой бюджет |  |  |  |
| Бюджет муниципального района |  |  |  |
| Бюджет сельского поселения |  |  |  |
| Организации |  |  |  |
| 14. | Капитальный ремонт ул. Лесная | Всего | 190,0 | 0,0 | 0% |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| Краевой бюджет |  |  |  |
| Бюджет муниципального района |  |  |  |
| Бюджет сельского поселения |  |  |  |
| Организации |  |  |  |
| 15. | Капитальный ремонт ул. Набережная (с. Алеевка) | Всего | 950,0 | 0,0 | 0% |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| Краевой бюджет |  |  |  |
| Бюджет муниципального района |  |  |  |
| Бюджет сельского поселения |  |  |  |
| Организации |  |  |  |
| 16. | Капитальный ремонт ул. Севастопольская (с. Алеевка) | Всего | 0,0 | 0,0 |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| Краевой бюджет |  |  |  |
| Бюджет муниципального района |  |  |  |
| Бюджет сельского поселения |  |  |  |
| Организации |  |  |  |
| 17. | Капитальный ремонт ул. Амурская (с. Алексеевка) | Всего | 0,0 | 0,0 |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| Краевой бюджет |  |  |  |
| Бюджет муниципального района |  |  |  |
| Бюджет сельского поселения |  |  |  |
| Организации |  |  |  |
| 18. | Капитальный ремонт ул. Береговая (с. Джаорэ) | Всего | 0,0 | 0,0 |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| Краевой бюджет |  |  |  |
| Бюджет муниципального района |  |  |  |
| Бюджет сельского поселения |  |  |  |
| Организации |  |  |  |
| 19. | Разработка Проекта организации дорожного движения на дороги общего пользования местного значения | Всего | 0,0 | 0,0 |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| Краевой бюджет |  |  |  |
| Бюджет муниципального района |  |  |  |
| Бюджет сельского поселения |  |  |  |
| Организации |  |  |  |
| 20. | Реализация Проекта организации дорожного движения на дороги общего пользования местного значения | Всего | 963,0 | 0,0 | 0% |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| Краевой бюджет |  |  |  |
| Бюджет муниципального района |  |  |  |
| Бюджет сельского поселения |  |  |  |
| Организации |  |  |  |